Implementation Plan - PACTA

Contexto: Este plan detalla 50 pasos para desarrollar PACTA de manera estructurada, asegurando consistencia y evitando bucles o código repetido. Cada paso incluye un objetivo claro y un entregable.

- Configurar el Repositorio: Inicializar el proyecto con Git y crear ramas (main, dev).

- Instalar Dependencias: Usar pnpm para instalar Node.js, React, Electron, y todas las librerías frontend/backend.

- Configurar ESLint y Prettier: Asegurar consistencia en el código.

- Configurar Prisma: Generar el cliente Prisma y conectar a SQLite.

- Crear Estructura de Carpetas: Separar frontend (src/frontend) y backend (src/backend).

- Configurar Electron: Inicializar Electron para empaquetar la app.

- Implementar Autenticación (Backend): Configurar Auth.js con Express y SQLite.

- Crear Endpoints de Usuarios: API para gestionar usuarios (GET, POST).

- Implementar Hash de Contraseñas: Usar bcrypt para seguridad.

- Configurar Sesiones: Usar JWT para sesiones (almacenadas en AccessLog).

- Implementar Rate Limiting: Usar express-rate-limit para intentos de login.

- Configurar Logging: Usar Winston para registrar actividades.

- Crear Pantalla de Inicio (Público): Diseño inicial con TailwindCSS y Shadcn UI.

- Implementar Formulario de Login: Usar React Hook Form y Auth.js.

- Configurar Notificaciones: Usar Sonner para alertas de login.

- Diseñar Dashboard Principal: Usar Recharts para gráficos y Tanstack Table para contratos.

- Implementar Acciones Rápidas: Botones para "Crear Contrato", "Añadir Suplemento".

- Crear API de Contratos: Endpoints para CRUD de contratos (GET, POST, PUT, DELETE).

- Implementar Filtros de Contratos: Usar Tanstack Table para filtrado dinámico.

- Configurar Búsqueda Avanzada: Búsqueda por número, empresa, etc.

- Diseñar Vista Detallada de Contrato: Mostrar historial y suplementos.

- Implementar Formulario de Contrato: Usar React Hook Form para crear/editar.

- Crear API de Suplementos: Endpoints para gestionar suplementos.

- Diseñar Formulario de Suplemento: Usar React Aria Modal para accesibilidad.

- Implementar Notificaciones Automáticas: Alertas para vencimientos (Sonner).

- Configurar Scheduler: Usar node-schedule para notificaciones programadas.

- Diseñar Sección de Estadísticas: Usar Recharts para gráficos comparativos.

- Implementar Exportación de Reportes: Exportar estadísticas a PDF/CSV.

- Crear API de Estadísticas: Endpoints para métricas (contratos por estado, etc.).

- Diseñar Perfil de Usuario: Formulario para editar datos (React Hook Form).

- Implementar Gestión de Usuarios (RA/Admin): Crear nuevos usuarios desde el perfil.

- Configurar Preferencias de Notificaciones: Permitir personalización.

- Implementar Historial de Actividad: Mostrar actividades del usuario (tabla Activity).

- Optimizar Carga del Dashboard: Usar lazy loading con React Suspense.

- Optimizar Listas de Contratos: Usar Virtua para listas virtualizadas.

- Implementar Animaciones: Usar Framer Motion para transiciones suaves.

- Configurar Drag'n'Drop: Usar DnDKit para reordenar contratos.

- Implementar Copias de Seguridad: Automáticas cada 24 horas (tabla Backup).

- Configurar Cifrado de Backups: Usar crypto para seguridad.

- Implementar Modo Offline: Asegurar funcionalidad sin internet.

- Configurar Testing (Unit): Usar Vitest para pruebas unitarias.

- Configurar Testing (E2E): Usar Playwright para pruebas end-to-end.

- Realizar Pruebas de Autenticación: Verificar login y roles.

- Realizar Pruebas de Contratos: CRUD, filtros, búsqueda.

- Realizar Pruebas de Notificaciones: Verificar alertas automáticas.

- Optimizar Rendimiento: Reducir tiempo de carga a <2 segundos.

- Documentar API: Usar Swagger para documentar endpoints.

- Crear Guía de Usuario: Explicaciones para cada sección (accesibilidad).

- Empaquetar con Electron Builder: Generar instalador .exe.

- Distribuir y Probar Instalador: Verificar funcionamiento en Windows.